# 绥化市农业农村局

绥农函发〔2026〕22号

关于青冈县2026年高标准农田建设 项目初步设计的批复

青冈县农业农村局：

《关于青冈县2026年高标准农田建设项目初步设计批复的 请示》收悉，按照黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省农业 农村厅《2026年超长期特别国债高标准农田建设项目申报指 南》,经局党组研究，现批复如下：

一、项目名称

青冈县2026年高标准农田建设项目

二、项目建设单位

青冈县高标准农田项目建设管理办公室

三、建设地点

黑龙江省-绥化市-青冈县

四、建设规模及主要建设内容

高标准农田总建设规模为30万亩，包括新建15万亩、改 造提升15万亩。主要建设内容包括田块整治、灌溉排水、田间 道路、农田输配电等工程。

1.田块整治工程

水田格田改造6480.39亩，旱田土地平整3750.94亩，低洼 地块回填治理1553.18亩，鱼眼泡治理34.75亩，障碍土层消除 76000亩，田块岸坡防护3.582km,  侵蚀沟护砌8.284km,   沟头 防护54座，谷坊6座。

2.灌溉与排水工程

新建机电井101眼，配套井房、井泵等设施设备，购置移 动式水罐202座，固定式水罐101座，蓄水池6座，渠道衬砌 56.733km,   排水沟护砌14.356km,   排水沟清淤3.547km,   购置 移动泵车15台套；新建圆涵384座，方涵142座，过水路面363 座，水闸7座、农门95座。

3.田间道路工程

修田间道路307.81km,   其中，机耕路(混凝土路面) 45.979km,   生产路(砂石路面)261.831km。

4.农田输配电工程

高压输电线路30.95km,   低压输电线路9.92km,   变压器及 配套96台套， T 接点及配套设备63台套。

五、投资概算

项目总投资72637万元，其中：超长期特别国债资金69000 万元，地方财政资金3637万元。包括田块整治(含小型侵蚀沟 治理、田块优化布局与平整、岸坡及坡面防护、障碍土层消除、 工程性土壤改良等)16555万元、灌溉与排水(含沟道治理)30673

万元、田间道路21015万元、农田输配电757万元、独立费用 3637万元。

六、建设期限

2026年9月-2027年12月

七、相关要求

望接文后，严格按照审定的《青冈县2026年高标准农田建 设项目初步设计》所确定的建设任务、建设内容、设计标准和 施工工艺，进一步做好项目前期各项工作，严格履行项目法人 制、招投标制、合同制、监理制、公示制等建设管理程序，科 学组织施工，强化质量管理，加快建设进度，确保早日建成发 挥效益。

附件：青冈县2026年高标准农田建设项目投资概算表

绥化市农业农村局

2026年2月11 日

附件：

青冈县2026年高标准农田建设项目投资概算表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 概算(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 72637.00 |  |
| 一 | 田块整治工程 |  |  | 16555.00 |  |
| ( 一 ) | 水田格田改造 | 亩 | 6480.39 | 570.08 |  |
| (二) | 旱田土地平整 | 亩 | 3750.9 | 476.97 |  |
| (三) | 低洼地块回填治理 | 亩 | 1553.18 | 565.64 |  |
| (四) | 鱼眼泡治理 | 亩 | 34.75 | 25.43 |  |
| (五) | 障碍土层消除 | 亩 | 76000 | 7427.21 |  |
| (六) | 田块岸坡防护 | km | 3.582 | 1218.46 |  |
| (七) | 侵蚀沟护砌 | km | 8.284 | 5734.97 |  |
| (八) | 沟头防护 | 座 | 54 | 453.88 |  |
| (九) | 谷坊 | 座 | 6 | 82.36 |  |
| 二 | 灌溉与排水工程 |  |  | 30673.00 |  |
| ( 一 ) | 灌溉工程 |  |  | 7105.91 |  |
| 1 | 机电井 | 眼 | 101 | 1620.81 |  |
| 2 | 移动式水罐 | 座 | 202 | 470.80 |  |
| 3 | 固定式水罐 | 座 | 101 | 988.28 |  |
| 4 | 蓄水池 | 座 | 6 | 326.32 |  |
| 5 | 渠道衬砌 | km | 56.733 | 3699.70 |  |
| (二) | 排水工程 |  |  | 9730.22 |  |
| 1 | 排水沟护砌 | km | 14.356 | 9469.14 |  |
| 2 | 排水沟清淤 | km | 3.547 | 6.08 |  |
| 3 | 移动泵车 | 台套 | 15 | 255.00 |  |
| (三) | 建筑物工程 |  |  | 13836.87 |  |
| 1 | 圆涵 | 座 | 384 | 1204.40 |  |
| 2 | 方涵 | 座 | 142 | 950.69 |  |
| 3 | 过水路面 | 座 | 363 | 11611.20 |  |
| 4 | 水闸 | 座 | 7 | 34.83 |  |
| 5 | 农门 | 座 | 95 | 35.75 |  |
| 三 | 田间道路工程 | km | 307.810 | 21015.00 |  |
| ( 一 ) | 机耕路(混凝土路面) | km | 45.979 | 6816.62 |  |
| (二) | 生产路(砂石路面) | km | 261.831 | 14198.38 |  |
| 四 | 农田输配电工程 |  |  | 757.00 |  |
| ( 一 ) | 高压输电线路 | km | 30.95 | 336.07 |  |
| (二) | 低压输电线路 | km | 9.92 | 102.95 |  |
| (三) | 变压器配套 | 台套 | 96 | 306.42 |  |
| (四) | T接点及配套 | 台套 | 63 | 11.56 |  |
| 五 | 独立费用 |  |  | 3637.00 |  |
| ( 一 ) | 勘测设计费 |  |  | 1773.89 |  |
| (二) | 项目评审费 |  |  | 24.16 |  |
| (三) | 工程监理费 |  |  | 778.75 |  |
| (四) | 工程检测费 |  |  | 177.91 |  |
| (五) | 项目验收费 |  |  | 882.29 |  |